目   录

系统介绍

【版本分类】

【功能略图】

【功能特点】

【系统特点】

【产品优势】

【运行环境】

推广方案

【推广环境】

【推广方案】

实施流程

【合同签定】

【我公司准备工作】

【用户准备工作】

【施工流程】

效益分析

【硬件投资】

【软件投资】

【后期投资】

【社会效益】

【经济效益】

我们的服务

系统介绍

【版本分类】

《儿童免疫信息管理系统》按照用户不同的使用范围分为：

服务器版本：主要用于网络中的中心服务运行。提供所有儿童数据的存储、数据查阅的中转平台。

管理版本：供各级卫生部门和疾病预防控制中心管理者使用。 为管理人员提供随时随地都掌握到服务器上的所有数据信息，从而掌握所辖区域内整个儿童免疫接种工作的情况和疫苗信息。

接种点版本：用于各基层接种门诊在日常接种工作中使用。

【功能略图】

一、服务器版本功能略图：

相关信息

数据维护

帮    助

系统设置

统计报表

生物制品

冷链设备

辅助工具

服务器版本

二、管理版本功能略图：

相关信息

数据维护

冷链设备

生物制品

统计报表

系统设置

管理版本

三、接种点版本功能略图：

数据维护

相关信息

统计报表

系统设置

预防接种

生物制品

冷链设备

系统工具

帮助

接种点版本

【功能特点】

一、完善的用户管理：

《儿童免疫信息管理系统》根据不同使用者的权限，设计了三个不同级别的用户，即：高级管理员、高级用户和普通用户。这种设计为免疫工作责任的认定和功能的使用提供了一个良好的管理服务平台。在不同级别用户下实现了细化，不同级别用户及同一接种点不同使用者都拥有自己的代码和密码，这样的设计对每个人员的工作责任进行了明确的认定。

二、详细的区域信息管理：

《儿童免疫信息管理系统》中的“区域设置”和“相关信息”下的“相关部门”可以对基层接种门诊、各级疾病预防控制中心、各级卫生部门及所在城《儿童免疫接种证》市的地理、行政号码及联系方式等详细的信息进行设置、添加、修改，这样的设计更加方便接种儿童家长对所在接种地区的了解、各接种医生之间及各部门间的联系和了解。“区域设置”下的行政代码严格按照国家最新标准设计，以便各级的管理和查询。

三、个性化的换肤功能：

《儿童免疫信息管理系统》提供了多种风格界面，各用户可以根据自己的喜好选择自己的系统风格。

四、人性化的事件提醒功能：

该系统的“事件提醒”功能包括：各类报表上报、疫苗的有效期和库存提醒，可以对每项事件的条件或要求根据用户自己的工作进行设置。该功能的设计更加人性化，相当于用户的小秘书。

五、准确无误的接种预约：

儿童接种预约通过主控菜单的设定使区域内接种信息更加的准确统一。系统能够根据使用者的各项设置，自动准确推算各儿童的预约接种情况，不再依靠人工推算，彻底避免了重种、漏种、错种的现象发生，使各接种工作者从繁琐的手工中解脱出来，以更多的精力投入到免疫工作的其他管理中。

六、严谨、准确、方便、快捷的接种：

接种前严谨的告之、询问，疫苗批号的选择，以及儿童监护人密码的输入等流程，提高了儿童监护人的知情权和主动权，同时对接种医务人员的责任也进行的明确的认定。

接种信息准确的自动记录生成（包括：疫苗的基本信息、接种医生的信息、接种地点、时间等），彻底减轻了医务人员手工操作的劳动强度。

全面的信息管理，儿童建档、基本资料、接种资料修改、刷证接种、发放《接种证》、打印《接种证》等功能，加强了对儿童基本资料、接种情况的管理。为接种儿童发证并创建完整的个案信息库。

七、强大的报表统计功能：

在该功能下根据使用类型进行了细致的划分：日常工作报表、统计报表、调查表，并对一些报表可以进行统计曲线图分析。

调查表的设计减轻了各级管理者在进行调查工作时手工操作的劳动强度和负担；全面的报表种类，在结合实际工作经验基础上添加了统计条件，比如可以按区域统计、按时间统计、按单苗统计，死卡选择剔除等问题都得到了很好的解决，使得报表更加真实、准确、可靠。

报表的自动生成、调用，大大减轻了以前手工制作、人工上交报表的强度和成本。

八、强大的疫苗管理功能：

1、疫苗的基本信息:

疫苗的基本信息、相关作用、禁忌、医学建议等问题均以屏幕对话，大力提高了儿童监护人的知情权。

2、疫苗的管理:

“生物制品”功能对疫苗的出入库、报损、验收等各类相关的管理进行了严格的控制，对疫苗的出入去向十分明确。

准确的库存管理更加适合现在免疫工作的需求。疫苗的消耗、出入数据在系统后台自动运算、调用。减轻了人工运算的劳动强度，加强了各级疾病预防控制机构管理者对疫苗的管理。

九、实用的冷链管理功能：

方便快捷的解决了疫苗的运输记录和冷链设备的测温、设备运转、维修报废等问题。实现了高效、严格的设备管理能力。

十、知识丰富的“相关信息”功能：

“相关信息”里能够随时更新的丰富的儿童免疫知识、相关法律法规知识、相关部门的http等内容，能够有效的让使用者在工作的同时提高专业知识，为进一步整体提高儿童免疫接种工作的水平奠定了坚实的基础。是医务人员业务的小助手。

【系统特点】

一、实现信息联网：

信息联网可以实现不同单位之间的数据传输，网络包括单位内部局域网（权限控制）、上下级广域网（资料数据上传下载，资源充分共享、信息互通）；以市、区为单位，建立中心数据库（存储、分析；查询、网上考核等）；完成流动儿童的跟踪，避免重复接种、重复通知；个案数据、报表，上传下载畅通（避免只上不下的 E-MAIL 、文件格式）；全市使用同一软件方便统一管理和信息交流。

二、系统安全稳定、运行费用低：

要求传输加密；网上用户权限控制及防火墙认证，以及日志跟踪等，为防止意外而引起数据丢失，系统设有数据备份功能； 硬盘备份、磁带机备份、其他外设备份、双向的灾难恢复；系统要求硬件环境低，一次性投入，并充分利用现有资源，经济实用。

三、功能全面、与业务流程相吻合，操作简单规范：

功能设计完全与接种流程相吻合，如儿童预约单的处理（禁忌症、免疫程序、接种顺序、接种数量、冲突疫苗间隔、复杂门诊日、季节性疫苗分流、联合疫苗、强化（应急）免疫等），分散接种单位的接种处理、流动儿童的异地接种处理、两层保护的报表处理；报表统计方便简单，通过网络,自动完成统计汇总、上传下载,

且报表质量高、逻辑性强、打印规范无差错，参数和表格设计符合卫生部对计划免疫工作的技术要求。

四、参数设置灵活，维护性好：

A 、报表疫苗种类灵活（省、市级可灵活设置报表疫苗的种类、基础加强的次数，避免因业务发生变化修改程序、更新程序带来的隐患等）； 
    B 、基本资料统计灵活（可任意选择、合并等）；
    C 、连接方式灵活： 
       电话拨号（私有网，推荐以市为单位的连接方式）；

公网连接（Internet 方式，建议省站与市站连接方式，避免长话费用）；

VPN（虚拟专用网络），即是通过一个私有的通道在公共网络上建立的企业网络，此企业网络拥有与专用网络相同的安全、管理及功能等特点，它替代了传统的拨号访问，利用Internet公网资源作为企业专网的延续，节省昂贵的长途费用或专线费用。

文件方式（E-mail 、软盘方式，不推荐该方式）以上都通过权限或网络更新完成，充分考虑到用户的具体需求，不但体现管理的规范性，又体现管理的个性化。

五、程序更新简单灵活

由于采用模块化设计，更新修改方便简单（可通过网络更新、下载等），并可根据用户使用的实际需求进行再次开发。 参数和表格可根据各地情况和要求随时修改。

六、服务形式多样化

【产品优势】

儿童免疫信息管理系统的建立，给各级用户带来了极大的方便。

一、管理部门

1、网上考核方便快捷：

A.任意查询 / 评价个案资料（疫苗 / 全程的及时、合格、首次提前、间断、超期等）；

B.任意查询 / 考核选择范围的接种率（灵活选择下级单位、在册情况、常暂流儿童、年龄段、男女等，考核单苗 / 全程的接种率及时、合格、首次提前、间断、超期等）；

2、报表统计 / 汇总查询简单、快速、准确、逻辑性强；

3、报表管理清晰：
      系统对报表采用二层保护方式、遵循谁上报谁管理的原则；

4、数据传输检测：
      随时查询下级单位的信息交换情况，方便管理；

5、疫苗信息化管理：

大大提高了工作效率； 安全库存预警，避免库存不足，影响疫苗供应；

灵活设定领苗单位的级别及价格，方便管理；

二、基层门诊

1、查看儿童接种信息只需刷《接种证》，代替了以前“手工找册——计算应种疫苗——登记——计算预约疫苗（查翻日历）”的日常操作，大大节省了医护人员和家长的时间，极大的提高了工作效率；

2、对门诊日、节假日等可以进行灵活设定（居委 / 疫苗均可以按日期或按周星期设定，预约时跳过节假日）；

3、可对疫苗接种顺序、每日接种数量、疫苗间的冲突等进行设置，这就有效避免同天接种多种疫苗而引发冲突；

4、系统做到儿童个案信息全市统一，提供网上下载功能，方便用户交流、标准共享；儿童个案 / 报表的上传下载，只需点击相应按钮，系统即可自动拨号完成并自动挂断；

5、报表统计简单、直观、科学，并可自动绘制接种率统计图，简单灵活（疫苗针次、标准值均可自定义）。

三、《儿童免疫接种证》

为了能够更好的符合《中华人民共和国国务院第434号令》第三章第二十六、第二十七条、第四章第六十七条的要求，《儿童免疫信息管理系统》选用了《儿童免疫接种证》与磁卡相结合的技术来代替传统的薄、表、卡、IC卡及前几年应用的磁卡等记录模式，更加详尽、准确的记录了儿童基本信息及接种信息。

《儿童免疫接种证》的内容和格式严格按照省级统一制定的格式，反映的信息全面。

《儿童免疫接种证》的儿童监护人密码管理功能实现了接种前对儿童或监护人的告知、询问流程设计，完全符合中华人民共和国国务院令第434号之《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》中的相关规定。对接种医务工作者的责任更加明确化。

使用儿童免疫接种证对不同用户的好处：

一、实现了各接种点的统一管理

1、取消薄、表、卡，代之以简单、美观、易于保存的《接种证》，资料存于电脑，永久保存、查阅方便快速；

2、根据各地区实际情况可任意改变接种程序，增减疫苗种类并输入电脑，从而准确地达到地区性的统一；

3、使用《儿童免疫信息管理系统》，可使计免工作实现科学化、现代化的管理；数据统计快捷、准确。

4、各级疾病预防控制部门可通过推广《儿童免疫信息管理系统》中的《儿童免疫接种证》，能够得到较好的社会效益；

5、提高各接种点的免疫接种率。

（1）各接种点可以借此大力推广非计划免疫疫苗的使用，有效地预防相应传染病的发生（如流行性腮腺炎、水痘等），切实保护儿童的身心健康，降低本地传染病的发病率。同时各接种点通过疫苗的使用可以增加经济效益。

（2）推广《儿童免疫信息管理系统》本身亦可为各级使用单位带来一定的经济效益。

（3）上级主管部门可以借助《儿童免疫信息管理系统》规范疫苗管理，统一掌握疫苗的供应，防止疫苗流通渠道的混乱，切实保证疫苗的质量。

二、接种证的使用对儿童及儿童监护人的好处

1、可节省儿童监护人大量的时间，解决免疫接种“排队难“的问题；

2、使用《接种证》可实现儿童数据登陆自动化，避免因“笔下接种”而造成儿童免疫工作中“错种、漏种、重种”的现象发生，有效地提高了接种工作质量。

3、儿童家长持《接种证》为孩子接种，方便、快捷地查询儿童的接种情况，直接参与接种医生的监督，克服接种医生因工作疏忽而造成的严重后果。

4、儿童家长持《接种证》参与接种工作，可按照卫生部计划免疫方案，通过计算机准确打印出“接种预约单”，保证儿童按时准确接种。

5、《接种证》的使用还可以有效地避免因迁移、探亲等造成的接种难问题。

6、使用《儿童免疫信息管理系统》可网络化管理，方便儿童在不同所辖区域的计划免疫接种。

三、接种证的使用对接种医务人员的好处

1、以先进的计算机技术取代繁琐的薄、表、卡的管理，以简单的接种证结束取代手工填制，从根本上减轻了接种医生的工作量，提高了工作效益。

2、变人工经验推算为应种疫苗为计算机自动计算，避免了“错种、漏种、重种“现象的发生。

3、方便地查询所辖区范围各种条件的数据。

4、可及时、快速、准确地报出规范的、高质量的儿童计划免疫接种报表。

5、方便地办理所辖区儿童的转入、转出。

6、根据系统中的内容可准确查出应种而未种儿童，及时进行查漏、补种，真正起到提高接种合格率的目的。

【运行环境】

服务器：

内存：2G以上DDR533或DDR400；

CPU：3.04 志强 XEON 双 CPU 以上；

硬盘：双36G以上SCSI硬盘，磁盘阵列；

网卡：双 1000M网卡；

UPS：继电2小时以上；

操作系统：Windows NT4.0 或 Windows2000 Server ；

数据库：SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）；

防火墙及杀毒软件。

客户端 ：

内存：256M DDR400或DDR533；

CPU：C4 2.0以上；

硬盘：40G以上IDE硬盘；

网卡：TPLINK 10~100M自适应；

UPS：继电半小时以上；

操作系统：Windows 2000或XP以上的所有Windows系统；

数据库：SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）；

防火墙及杀毒软件。

推广方案

【推广环境】：

一、硬件环境：

1、服务器硬件环境要求：

内存：2G以上DDR533或DDR400；

CPU：3.04 志强 XEON 双 CPU 以上；

硬盘：双36G以上SCSI硬盘，磁盘阵列；

网卡：双 1000M网卡；

UPS：继电2小时以上。

2、客户端PC机要求：

内存：256M DDR400或DDR533；

CPU：C4 2.0以上；

硬盘：40G以上IDE硬盘；

网卡：TPLINK 10~100M自适应；

UPS：继电半小时以上。

3、管理端：

各级管理者现有PC机的基本配置及可。

4、打印机要求：

平推式打印机，过厚度≥2mm；

用于打印《儿童免疫接种证》，对打印机的过厚度要求较高。

5、读卡器：

键盘输入、双二轨读卡器。

为了便于儿童及其监护人方便输入《儿童免疫接种证》密码，所以必须采用带键盘输入的读卡器。

二、软件环境：

1、服务器端软件环境要求：

操作系统：Windows NT4.0 或 Windows2000 Server ；

数据库：SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）；

防火墙及杀毒软件；

VPN控制端程序；

《儿童免疫信息管理系统》服务器版本。

2、终端系统软件：

操作系统：Windows 2000或XP以上的所有Windows系统；

数据库：SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）；

防火墙及杀毒软件；

VPN客户端程序；

《儿童免疫信息管理系统》接种点版本。

3、管理端：

操作系统：Windows 2000或XP以上的所有Windows系统；

数据库：SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）；

防火墙及杀毒软件；

VPN客户端程序（如果管理者PC机与服务器在物理局域网内，可以不用此VPN客户端程序）；

《儿童免疫信息管理系统》管理版本。

三、网络环境：

VPN设备：采用路由、防火墙一体的VPN设备，用于建设VPN虚拟专用局域网；

服务器端： Internet接入，采用ADSL接入（建议采用电信2M—4M的ADSL）；或专线宽带接入；

客户端：采用普通的1M—4M的ADSL方式Internet接入。

【推广方案】：

方案一：

一、用户向我公司购买《儿童免疫信息管理系统》系列软件。包括：

1、《儿童免疫信息管理系统》接种点版软件

2、《儿童免疫信息管理系统》服务器版软件

3、《儿童免疫信息管理系统》管理版软件

二、用户向我公司购买《儿童免疫信息管理系统》推广应用中卡、证合一的《儿童免疫接种证》。

三、用户完成《儿童免疫信息管理系统》运行所需的所有硬件环境、软件环境和网络环境。

四、我公司免费完成所有安装和网络架设的施工。

五、用户原有的儿童基本信息和免疫接种历史基础数据由我公司完成录入。

方案二：

一、用户向我公司购买《儿童免疫信息管理系统》推广应用中卡、证合一的《儿童免疫接种证》。

二、我公司免费向用户提供《儿童免疫信息管理系统》系列软件。包括：

1、《儿童免疫信息管理系统》接种点版软件

2、《儿童免疫信息管理系统》服务器版软件

3、《儿童免疫信息管理系统》管理版软件

三、用户完成《儿童免疫信息管理系统》运行所需的所有硬件环境、软件环境和网络环境。

四、我公司免费完成所有安装和网络架设的施工。

五、用户原有的儿童基本信息和免疫接种历史基础数据由我公司完成录入。

方案三：

一、用户向我公司购买《儿童免疫信息管理系统》推广应用中卡、证合一的《儿童免疫接种证》。

二、我公司免费向用户提供《儿童免疫信息管理系统》系列软件。包括：

1、《儿童免疫信息管理系统》接种点版软件

2、《儿童免疫信息管理系统》服务器版软件

3、《儿童免疫信息管理系统》管理版软件

三、《儿童免疫信息管理系统》运行所需的所有硬件环境、软件环境由我公司免费提供。

四、《儿童免疫信息管理系统》运行所需的网络环境由用户完成。

五、我公司免费完成所有安装和网络架设的施工。

六、用户原有的儿童基本信息和免疫接种历史基础数据由我公司完成录入。

实施流程

【合同签定】

合同的签定是为了保证我公司与客户的合作顺利，以及双方的利益。

【我公司准备工作】

一、在合同签定之后，我公司为工程的顺利实施调集技术人员；

二、做好培训的准备工作；

三、到达工程实施现场。

【用户准备工作】

一、在我公司技术人员未到达现场之前，贵单位确定培训人数及开始培训时间；

二、提供的硬件有：PC机（3-4人1台）；投影仪（如果贵单位提供不了投影仪，我公司可自行解决。）

三、提供培训场地：包括桌、椅。

四、通知各接种点工作人员收集儿童资料卡，在培训期间上交到我公司施工人员。

五、贵单位的准备工作必须在我公司技术人员到达现场前的两至三天完成。

【施工流程】

一、正式进场

我公司技术人员到达后将对PC机的系统以及投影仪进行安装及调试，并对培训教室进行布置，时间为1天。

二、录数据

根据贵单位的数据量，我公司以不影响各接种点的正常工作，制定了两套录数据方案。

方案一 ： 一次性集中录入。在培训前完成所有儿童基本信息和免疫接种历史数据。

方案二： 分批分点完成数据录入。分点收集数据，在两个接种日之间完成数据录入。

为了能够将各接种点的数据及时录完，保证各站点的正常工作，我公司建议贵单位将各站点的PC机集中在培训场地，以保证我公司技术人员能够集中录入，提高工作效率。

三、进入培训阶段

根据用户接种人员的实际工作情况，我公司培训时间安排为3天。

培训科目及课时安排列表如下

| 时 间 |  | 授 课 内 容 | 课 时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 | 计算机基础知识 | 4 |  |
|  | 下午 | 《儿童免疫信息管理系统》知识 | 2 | 理论知识 |
| 第二天 | 上午 | 《儿童免疫信息管理系统》知识 | 4 | 理论知识 |
|  | 下午 | 《儿童免疫信息管理系统》知识 | 2 | 理论知识 ＋ 实际操作 |
| 第三天 | 上午 | 上机实际操作 | 4 | 全面实际操作 |
|  | 下午 | 实际操作考核 | 2 |  |

效益分析

【硬件投资】

一、PC机：（以下价格是根据近期市场行情作的参考）

接种点PC机：           3500—5000元/台

服务器：                 25000—35000元/套

二、平推式打印机：

“映美”8400K—II型      3300—3600元/台

三、读卡器：

带键盘的双二轨读卡器      200—260元/台

四、VPN设备：

“深信服”VPN设备（包括控制端程序，带路由和防火墙）：

地、市（州）级：48000—76000元/套；

区（县）级：    15000—23000元/套。

【软件投资】

一、《儿童免疫信息管理系统》系列版本软件。

包括：1、《儿童免疫信息管理系统》接种点版软件；

2、《儿童免疫信息管理系统》服务器版软件；

3、《儿童免疫信息管理系统》管理版软件。

二、数据库：

SQL SERVER 2000（支持100以上客户端企业版）。

三、防火墙及杀毒软件。

建议采用“瑞星”杀毒软件

四、VPN终端程序（根据具体情况，可以由我公司赠送）。

【后期投资】

一、购买《儿童免疫接种证》

二、网络使用费

三、系统维护费：

我公司为用户免费提供半年——壹年的系统维护。后期的系统维护费用有以下两种方式收取：

1、按年/接种点收取；

2、按上门服务每次/接种点收取费用。

【社会效益】

1、该系统工程的推广认真贯彻落实了《全国卫生信息化发展规划纲要2003－2010年》的精神；

2、该系统工程的推广开展，符合《预防接种工作规范》第四章第3条第3款、第八章第5条第3款的指导精神；

3、该系统工程的推广开展中的卡、证合一的《儿童免疫接种证》的使用认真贯彻执行了《中华人民共和国传染病防治法》、《预防接种工作规范》、中华人民共和国国务院令（第４３４号）之《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规的精神和要求。

4、该系统是一项社会系统工程，它不仅是提高儿童接种防疫管理水平的一项重大举措，而且是儿童家长全面了解儿童健康质量的重要手段和途径，是关系到下一代健康的一项十分重要工程。该系统的投入运行涉及各级疾病控制中心和接种儿童，同时社会上的每位市民也必然十分关注此项目的开展，因此该项目的运行需要整个社会对其认可。

系统中用到的《儿童免疫接种证》，它是标识每个儿童身份和信息的基本元素，家长携带儿童接种时需携带此证，以便查询和修改儿童接种信息。

对于从事卫生系统的接种医生来说，可以从繁琐的事务性工作中解脱出来。他们可以利用世界上先进的设备、工具进行业务处理，手续简洁方便。在查询儿童接种信息时，接种医生只要用读卡器读出卡号就可以知道儿童家庭信息，历史接种情况，整个过程快速、简便，同时也可以打印预约通知书提醒儿童家长带小孩来接种疫苗。

【经济效益】

1、以上各项所需的资金都可以通过软硬件提供商和当地合作商以及疾控中心多方协商解决。实施该项目可以是合作形式的多种途径地吸收资金。首先在短时间内通过引资架构系统，保障系统投入使用。

2、通过在发放《儿童免疫接种证》时收取“信息管理费”来回收资金，解决整个工程的资金问题，这也是“取之于社会，用之于社会”的好方法。

“信息管理费”的收取，用户可以根据国家 ：价费字[1992]130号 财预[2003]470号文件精神。

3、同时，系统的运行可以大大提高工作效率，这部分也是一笔无形的资金回收，如果组织得当，必定可以产生相当大的经济效益。因此，这套《儿童计划免疫管理系统》在经济上是完全可行的，而且可以为国家创造很大的经济效益，服务于整个社会人民。

为了加快资金的回收，可以采取以下的《儿童免疫接种证》发放方式：

1、集中统一发放：

可根据本地区的实际情况，按儿童年龄、儿童所在区域进行定期的集中统一式发放，这样可以在短期内完成《儿童免疫接种证》的发放工作，从经济效益上讲，也可在短期内回笼所投入的资金；

2、做好宣传工作，让家长们充分意识到国家规定的接种证制度和使用《儿童免疫接种证》的各种好处；

3、扩大发证的范围。

根据卫生部、教育部的《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》的文件精神，可以扩大发证的儿童范围，“信息管理费”的收取可以采用阶梯式，如：0—4岁儿童为一个档次，4—7岁儿童为一个档次。这样既认真贯彻执行了文件精神，又能够有效的提高信息化管理的全面性，同时还能够加快资金的回收。

4、对基层发证人员采取一定的激励机制。

我们的服务

尊敬的用户：
        您好!欢迎成为金威科技的用户!金威科技公司在为您提供品质卓越的软件产品的同时，还为您提供了全面的技术支持与软件升级服务，以保证软件系统可以更加安全稳定地运行。作为正版软件的购买使用者，您将享受到一对一的服务，无论何时您有疑难，金威的技术支持都能给您提供所需的帮助。

一、软件服务目标

长期以来，金威科技一直非常重视用户满意，“以优质的软件产品及完善的用户服务最大地赢得用户的满意”是我们的服务宗旨。同时,金威科技向客户承诺：将及时、可靠地解决用户在软件使用和维护过程中所遇到的技术问题，使用户的软件系统可以更加稳定地运行，以保障免疫规划信息化工作的顺利进行。为实现这一目标，金威科技力求以专业的用户服务支持团队和在线技术支持与服务超过用户的预期。

二、技术支持团队

金威用户支持团队是由具有丰富软件知识和实践经验的技术人员、免疫规划业务专家所组成的技术团队，他们可以为您提供技术支持和帮助，解答您的疑问。

三、软件服务方式

选择使用金威科技的软件产品，您就会得到软件产品服务和技术支持，以帮助您解除疑难问题以提高免疫规划工作的效率。金威科技通过以下方式为您提供完善的软件服务：

（一）《儿童免疫信息管理系统》软件技术支持

1、服务网站：www.jw163.com.cn

2、服务热线：0812-3336163

3、总机电话：0812-3336163

4、短信手机：13882385298

5、服务QQ：364785161  /   34905607  /  174584307

（二）电话支持

如果您有市场方面的疑问，请致电：

0812—3336163     13882385298

传真： 0812—3336163

如果您遇到技术或服务方面的问题，请致电：

0812—3336163      传真： 0812-3336163

（三）用户调查

为了能为金威用户提供更好的产品和服务，我们非常愿意听取您对我们的意见和建议，同时，我们对不同客户制定了不同的合作方案，欢迎来信来电索取用户调查表，以便我们给您提供相应的合作方案。

（四）问题投诉

凡遇到与金威科技的产品、服务相关的下列情况之一，用户可以向“服务中心”进行投诉,我们将根据问题的严重程度尽快作出相应的处理。

1、没有按规定时间提供升级服务；

2、软件产品质量问题；

3、技术支持者不能妥善处理客户问题。

四、用户支持范围及响应时间

（一）用户支持范围： 
        1 ）软件产品的安装、调试及基本设置
        2 ）软件产品的基本日常维护和使用管理
        3 ）软件技术问题的根源诊断和解决办法 
        4 ）软件的升级和补丁程序

（二）服务响应时间：

正常服务时间为周一至周五 8：30--17：30 （公共假期除外），对于用户通过电话、传真提出的技术问题，技术人员将在接到电话后两个小时内予以响应；对于用户以互联网形式提交的技术问题，技术人员将在第二个工作日予以响应 （特殊情况除外，如网络故障等）；在正常服务时间段之外，对于用户提交的较为严重的技术问题，技术人员也将在接到电话二个小时内予以响应。